РАБОЧИЙ ШАБЛОН

# Паспорт проекта

Короткий договор о результате, границах, ответственности и управлении проектом.

| 20 минут на заполнение | Только факты и решения | Готов к обсуждению |
| --- | --- | --- |

# 1. Смысл проекта

| Проблема | Что сейчас не работает, для кого и чем это подтверждается? |
| --- | --- |
| Результат | Какое наблюдаемое изменение должно произойти? Укажите метрику и срок. |
| Не входит | Что сознательно остается вне проекта? |

# 2. Управление

| Заказчик | Кто принимает результат и снимает ограничения? |
| --- | --- |
| Владелец результата | Кто отвечает за эффект после проекта? |
| Руководитель проекта | Кто ведет план, зависимости, риски и решения? |
| Участники | Кого необходимо подключать и в какой роли? |

# 3. Контроль

| Этапы | 3–7 точек, каждая заканчивается проверяемым результатом. |
| --- | --- |
| Метрики | Результат, поток, качество и защитные показатели. |
| Риски | Событие, вероятность, влияние, владелец, действие. |
| Решения | Что, кем и к какой дате должно быть решено? |

# Пример заполнения

| Проблема | Согласование заявки занимает медианно 12 дней. 28% заявок возвращаются. |
| --- | --- |
| Результат | За 12 недель сократить медиану до 5 дней, возвраты до 10%. |
| Не входит | Замена учетной системы и изменение нормативных сроков. |
| Заказчик | Заместитель руководителя по операционной деятельности. |
| Этапы | Карта процесса; тест; пилот; решение о масштабировании. |
| Риск | Нет владельца справочников. Назначить до старта пилота. |
| Решение | Подтвердить состав пилота и выделение аналитика до пятницы. |

# Проверка перед запуском

Результат можно проверить

Границы понятны участникам

Полномочия соответствуют ответственности

У риска есть действие

У решения есть дата и адресат